ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИМИРЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 декабря 2013 г.                                                                           № 118

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Тимирязевского сельского поселения»   ( в редакции от 11.11.2014 №125; от 30.12.2014 №145; от 25.11.2015 №161; от 31.12.2015 №185; от 28.09.2016 №86; от 23.11.2016 №108; от 30.12.2016 №135; от 09.11.2017 №80; от 28.12.2017 №99; от 12.11.2018 №62; от 28.12.2018 №80; от 06.11.2019 №49; от 30.12.2019 №76; от 12.10.2020 №62; от 09.11.2020 №74; от 28.12.2020 №87; от 08.11.2021 №58; от 27.12.2021 №75; 21.02.2022 №16; от 30.09.2022 №68; от 07.11.2022 №76; от 26.12.2022 №96; от 25.04.2023 №36; от 30.06.2023 №59; от 29.09.2023 №84; от 08.11.2023 №100; от 28.11.2023 №120; от 27.12.2023 №138; от 27.02.2023 №17; от 28.03.2024 №22; от 26.07.2024 №42; от 18.10.2024 №63; от 06.11.2024 №77; от 26.12.2024 № 105; от 14.04.2025 №49)

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тимирязевского сельского поселения, на основании постановления администрации Тимирязевского сельского поселения от 03.12.2013г. №106 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тимирязевского сельского поселения», в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, Администрация Тимирязевского сельского поселения  постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Тимирязевского сельского поселения» (далее Программа).

- Постановление № 10 от 25.02.2013года «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним Тимирязевского сельского поселения на 2013-2015 годы»» отменить.

- Настоящее постановление опубликовать в официальном издании администрации «Вестник администрации Тимирязевского сельского поселения».

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Тимирязевского сельского  поселения                           Л.Н.Виноградова

Приложение

к  постановлению администрации

Тимирязевского сельского поселения

от 16.12.2013г. №118

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Тимирязевского сельского поселения»

### 1. Паспорт программы

| Наименование программы | - «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» Тимирязевского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2022-2027 |
| Администратор программы | Администрация Тимирязевского сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Тимирязевского сельского поселения |
| Перечень подпрограмм | - «Текущее содержание дорог, ремонт дорог, ремонт придомовых территорий Тимирязевского сельского поселения» - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Тимирязевского сельского поселения |
| Цель (цели) программы | - Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Тимирязевского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающие безопасные перевозки грузов и пассажиров, выполнение комплекса работ по содержанию дорог |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2022 год – 2127953 руб. 2023 год -1597945,91 руб. 2024 год - 2673842 руб. 2025 год – 912154 руб. 2026 год – 912154 руб. 2027 год – 912154 руб. - районный бюджет: 2022 год - 2127953 руб. 2023 год – 1597945,91 руб. 2024 год -2673842 руб. 2025 год - 912154 руб. 2026 год – 912154 руб. 2027 год – 912154 руб. Объем бюджетных ассигнований на 2022-2027 гг. подлежит уточнению при подготовке бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период на соответствующие годы |

### 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

### Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общая протяженность автомобильных дорог Тимирязевского сельского поселения составляет 67,346км.

- Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большое количество дорог местного значения находится в неудовлетворительном состоянии.

- На территории поселения в последние годы наблюдается увеличение деловой активности населения, что влияет на повышение интенсивности движения по дорогам местного значения, значительно увеличивающаяся автомобилизация населения.

- Опережение роста интенсивности движения на дорогах по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

- С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе программ.

- Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

- Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

### Реализация мероприятий Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дорог, что окажет позитивное воздействие на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Тимирязевского сельского поселения.

### 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- Основной целью настоящей Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Тимирязевского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающие безопасные перевозки грузов и пассажиров, выполнение комплекса работ по содержанию дорог.

- Решение задач Программы осуществляется путем создания муниципального дорожного фонда средства, которого направляются на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, на оформление прав собственности на автомобильные дороги.

- Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-технической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог.

- Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги и входящих в нее конструкций и сооружений.

- Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

- Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

- Сроки реализации Программы – 2022-2027 годы.

4. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

- Для оценки эффективности реализации задач Программы используются

- следующие показатели (таблица№1):

- увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения;

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;

- оформление прав собственности на автомобильные дороги местного значения.

- Таблица № 1

- Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | км | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | км | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границах населенных пунктов | км. | 34,146 | 36,146 | 36,146 | 36,146 | 36,146 | 36,146 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | % | 41 | 41 | 40,4 | 39 | 38 | 37 |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границах населенных пунктов | % | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 6 | Предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах поселения | час | 301,7 | 370,3 | 1166,66 | 1640,85 | 1640,85 | 1640,85 |

Муниципальная программа реализуется посредством 1 подпрограммы:

- Текущее содержание дорог, ремонт дорог, ремонт придомовых территорий      Тимирязевского сельского поселения.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации Программы

| N п/п | Наименование подпрограммы / Источник ресурсного обеспечения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего: |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования | 2127953 | 1597945,91 | 2673842 | 912154 | 912154 | 912154 |
|  | - местный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  | - районный бюджет | 2127953 | 1597945,91 | 2673842 | 912154 | 912154 | 912154 |
| 1 | Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Текущее содержание дорог, ремонт дорог, ремонт придомовых территорий Тимирязевского сельского поселения» | 1951953 | 1405945,91 | 2305842 | 507354 | 507354 | 507354 |
| 1.2 | Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Тимирязевского сельского поселения» | 176000 | 192000 | 368000 | 404800 | 404800 | 404800 |

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Тимирязевского сельского поселения»

Подпрограмма «Текущее содержание дорог, ремонт дорог, ремонт придомовых территорий Тимирязевского сельского поселения»

#### Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы | Аналитическая |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Текущее содержание дорог, ремонт дорог, ремонт придомовых территорий Тимирязевского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2022-2027 |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Тимирязевского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы | Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Тимирязевского сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров, выполнение комплекса работ по содержанию дорог |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2022 год – 1951953 руб. 2023 год-1405945,91 руб. 2024 год -2305842 руб. 2025 год -507354 руб. 2026 год -507354 руб. 2027 год – 507354 руб. - районный бюджет: 2022 год – 1951953 руб. 2023 год- 1173124 руб. 2024 год -2305842 руб. 2025 год - 507354 руб. 2026 год – 507354 руб. 2027 год – 507354 руб. Объем бюджетных ассигнований на 2022-2027 гг. подлежит уточнению при подготовке местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на соответствующие годы |

#### Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в перспективе 2022-2027 гг. позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:

- 2022-2027 годов пройдут текущие ремонты на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | км | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границах населенных пунктов | км. | 19,75 | 36,146 | 36,146 | 36,146 | 36,146 | 36,146 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | % | 41 | 41 | 40,4 | 39 | 38 | 37 |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границах населенных пунктов | % | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 |

3.Мероприятия Подпрограммы:

| № п\п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г | 2026г | 2027г. |
| 1. | Зимнее содержание -дороги между населенными пунктами | Бюджет района | 751707,01 | 945386,09 | 843782,91 | 507354 | 507354 | 507354 |
| 2 | Текущий ремонт участка автодороги в с.Тимирязево ул.Почтовая | Бюджет района | 15146,91 |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт участка автодороги д. Запрудново-д.Рябинкино | Бюджет района | 322062,80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт участка автодороги в д.Запрудново ул.Кукурузная | Бюджет района | 137929,60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт подъездных путей к кладбищу с.Сокольское | Бюджет района | 134284,40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт деревянного моста на автодороге с.Тимирязево-д.Настасьино | Бюджет района | 207975,80 |  |  |  |  |  |
| 7 | Текущий ремонт подъездных путей к д.Петельниково | Бюджет района | 289768,40 |  |  |  |  |  |
| 8 | Грейдирование автодорог | Бюджет района | 93078,08 | 68559,83 | 73129,76 |  |  |  |
| 9 | Текущий ремонт участка автодороги с.Тимирязево-д.Настасьино | Бюджет района |  | 242664,86 |  |  |  |  |
| 10 | Текущий ремонт участка автодороги с.Тимирязево-д.Городок | Бюджет района |  | 88142,34 |  |  |  |  |
| 11 | Текущий ремонт участка автодороги д.Запрудново ул.Школьная | Бюджет района |  | 61192,79 |  |  |  |  |
| 12 | Текущий ремонт участка автодороги д.Пестово | Бюджет района |  |  | 579974,33 |  |  |  |
| 13 | Текущий ремонт участка автодороги д.Захарово | Бюджет района |  |  | 406671,89 |  |  |  |
| 14 | Текущий ремонт участка автодороги д.Алешково- д.Курилово | Бюджет района |  |  | 200822,18 |  |  |  |
| 15 | Текущий ремонт участка автодороги д.Петельниково | Бюджет района |  |  | 201460,93 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 1951953 | 1405945,91 | 2305842 | 507354 | 507354 | 507354 |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог общего пользования

местного значения Тимирязевского сельского поселения»

Подпрограмма

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Тимирязевского сельского поселения»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Тимирязевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2022-2027гг. |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Тимирязевского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | - сохранение объема пассажирских перевозок на транспортах (маршрутах). |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования | 2022 год -176000 руб. 2023 год -192000 руб. 2024 год -368000 руб. 2025 год -404800 руб. 2026 год- 404800 руб. 2027 год – 404800 руб. - бюджет района: 2022 год -176000 руб. 2023 год -192000 руб. 2024 год -368000 руб. 2025 год -404800 руб. 2026 год – 404800 руб. 2027 год – 404800 руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.

В рамках подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Тимирязевского сельского поселения» предусматриваются бюджетные ассигнования на возмещение расходов транспортным компаниям, связанных с осуществлением транспортного обслуживания населения Тимирязевского сельского поселения, в том числе:

-частичное возмещение расходов, связанных с транспортным обслуживанием населения Тимирязевского сельского поселения.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Улучшение обслуживания населения на маршрутах внутри муниципального сообщения в соответствии с минимальными социальными транспортными требованиями.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| N | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах поселения | Час | 301,7 | 370,3 | 1166,66 | 1640,85 | 1640,85 | 1640,85 |

4.Мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Возмещение расходов, связанных с осуществлением транспортного обслуживания населения Тимирязевского сельского поселения | Администрация Тимирязевского сельского поселения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  | 176000 | 192000 | 368000 | 404800 | 404800 | 404800 |